Peetic - Rétrospective 1

les +

- communication au sein de l'équipe
- dynamisme de l'équipe
- pair programming ponctuel efficace
- visibilité du radiateur d'information
- sprint réussi
- beaucoup de discussions
- équipe pragmatique
les -

- beaucoup de discussions
- daily scrum pas assez concis
- pas assez de tâches définies (de nombreuses tâches ajoutées durant le sprint)
- pas assez d'activité pour certains profils sur le sprint (certains profils travaillent sur des tâches externes du coup)
- tâches rébarbatives (pas de nouveauté, pas de plus value)
- les différents profils ont travaillés chacun de leurs côtés
- toutes les validations ne sont pas réalisées sur la plate-forme d'intégration
- le sprint est bien un sprint
- pression sur les dernières heures
les optimisations

- prendre plus de temps pour définir les tâches
- organiser le backlog de façon à s'adapter aux profils de l'équipe ou optimiser ces tâches faire travailler des profils différents sur un même sujet
- timeboxer les réunions, réduire la durée, ROTI
- daily scrum plus concis
le plan d'action (1 seule amélioration à la fois ! ) :

prendre plus de temps pour le découpage en tâches (potentiellement scinder le sprint planning avec un vrai break)